|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **आ.व.२०७९।०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रम त्रैमासिक बाँडफाँड** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **रु.हजारमा** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **सि.न.** | **कार्य विवरण** | **इकाई** | **वार्षिक लक्ष्य** | **वार्षिक बजेट** | **भारित प्रतिशत** | **प्रथम त्रैमासिक** | | | **दोस्रो त्रैमासिक** | | | **तेस्रो त्रैमासिक** | | | **चौथो त्रैमासिक** | | |
| **लक्ष्य** | **बजेट** | **भारित प्रतिशत** | **लक्ष्य** | **बजेट** | **भारित प्रतिशत** | **लक्ष्य** | **बजेट** | **भारित प्रतिशत** | **लक्ष्य** | **बजेट** | **भारित प्रतिशत** |
| **क.** | **जग्गा खरिद र जग्गा प्रशासन** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | थप आवासीय कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट जग्गा एंव अनुदान प्राप्त गर्ने । | संख्या | 4 | 400 | 0.30 | 1 | 100 | 0.07 | 2 | 200 | 0.15 | 1 | 100 | 0.07 |  |  |  |
| २ | योजनाबद्ध बस्ती विकास तथा पुनःस्थापना कार्य गर्ने । | स्थान | 3 | 500 | 0.37 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 0.15 | 2 | 300 | 0.22 |
| ३ | जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने । | संख्या | 700 | 350 | 0.26 | 100 | 50 | 0.04 | 300 | 150 | 0.11 | 150 | 75 | 0.06 | 150 | 75 | 0.06 |
| ४ | सरकारी एव गैर सरकारी अनुदानबाट कम लागतका घर बनाई व्यवस्थित बसोबास पुनःस्थापना गराउने । | परिवार | 25 | 450 | 0.33 |  |  |  | 25 | 450 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| ५ | sकम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । | स्थान | 8 | 200 | 0.15 | 3 | 75 | 0.06 | 2 | 50 | 0.04 | 3 | 75 | 0.06 |  |  |  |
|  | **जम्मा** |  |  | **1900** | **1.40** |  | **225** | **0.17** |  | **850** | **0.63** |  | **450** | **0.33** |  | **375** | **0.28** |
| **ख.** | **जग्गा तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | जग्गा सम्भाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान, एंव अवलोकन भ्रमण । | पटक | 2 | 6000 | 4.44 |  |  |  | 1 | 3000 | 2.22 | 1 | 3000 | 2.22 |  |  |  |
| २ | घडेरी बिक्री गर्ने कार्य । | संख्या | 367 | 395 | 0.29 |  |  |  | 62 | 75 | 0.06 | 150 | 160 | 0.12 | 155 | 160 | 0.12 |
| ३ | पार्क निर्माण काम । | स्थान | 5 | 4500 | 3.33 |  |  |  | 2 | 2000 | 1.48 |  |  |  | 3 | 2500 | 1.85 |
| ४ | विधुत्तीकरण गर्ने कार्य । | स्थान | 7 | 14900 | 11.02 | 4 | 8900 | 6.58 | 1 | 2400 | 1.77 | 1 | 1400 | 1.04 | 1 | 2200 | 1.63 |
| ५ | घडेरी र जग्गाको सिमाना छुट्याउने काम । | रोपनी | 26 | 150 | 0.11 | 26 | 150 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | सडक ग्राभेल तथा ढल निर्माण कार्य । | मि. | 840 | 13000 | 9.61 | 840 | 13000 | 9.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | जग्गा नापी गर्ने । | हेक्टर | 618 | 6180 | 4.57 | 160 | 1600 | 1.18 | 238 | 2380 | 1.76 | 110 | 1100 | 0.81 | 110 | 1100 | 0.81 |
| ८ | पक्की नाला निर्माण गर्ने कार्य । | मि. | 625 | 4500 | 3.33 | 325 | 2400 | 1.77 |  |  |  | 300 | 2100 | 1.55 |  |  |  |
| ९ | फुलबारीमा मर्मत सुधार तथा रेखदेख गर्ने कार्य । (जोरसिमल) | स्थान | 3 | 475 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 475 | 0.35 |
| १० | पक्की नाला मर्मत सुधार तथा सरसफाई (जोरसिमल) | मि. | 1500 | 500 | 0.37 |  |  |  |  |  |  | 1500 | 500 | 0.37 |  |  |  |
| ११ | सडक ग्राभेल । | मि. | 4700 | 17700 | 13.09 |  |  |  | 3700 | 13450 | 9.95 |  |  |  | 1000 | 4250 | 3.14 |
| १२ | सडक सुधार तथा मर्मत । | मि. | 1200 | 3500 | 2.59 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3000 | 2.22 | 200 | 500 | 0.37 |
| १३ | सडक कालोपत्रे गर्ने । (जोरसिमल) | मि. | 340 | 3400 | 2.51 |  |  |  | 340 | 3400 | 2.51 |  |  |  |  |  |  |
| १४ | फुटकर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने । | परिवार | 1500 | 7500 | 5.55 | 200 | 1000 | 0.74 | 300 | 1475 | 1.09 | 550 | 2725 | 2.01 | 450 | 2300 | 1.70 |
| १५ | प्लानिङ्ग तथा रेखांकन गर्ने कार्य । | हेक्टर | 52 | 750 | 0.55 | 22 | 475 | 0.35 | 10 | 100 | 0.07 | 20 | 175 | 0.13 |  |  |  |
| १६ | दोहोरो दर्ता समस्या क्षेत्र सम्बन्धमा । | हेक्टर | 10 | 400 | 0.30 |  |  |  | 10 | 400 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| १७ | सन्धीसर्पन जग्गा व्यवस्थित गर्ने । | स्थान | 4 | 400 | 0.30 |  |  |  | 2 | 200 | 0.15 | 2 | 200 | 0.15 |  |  |  |
| १८ | कम्पाउण्डको तारवार गर्ने । | स्थान | 3 | 2300 | 1.70 |  |  |  | 1 | 800 | 0.59 |  |  |  | 2 | 1500 | 1.11 |
| १९ | खानेपानी योजना । | स्थान | 2 | 2000 | 1.48 | 1 | 1000 | 0.74 |  |  |  | 1 | 1000 | 0.74 |  |  |  |
| २० | पक्की कलभर्ट निर्माण गर्ने । | संख्या | 3 | 6500 | 4.81 | 1 | 1500 | 1.11 | 1 | 2500 | 1.85 |  |  |  | 1 | 2500 | 1.85 |
| २१ | क्रसड्रेन निर्माण गर्ने । | स्थान | 5 | 800 | 0.59 | 2 | 300 | 0.22 |  |  |  | 3 | 500 | 0.37 |  |  |  |
| २२ | खोला नियन्त्रण गर्ने । | स्थान | 2 | 5000 | 3.70 | 1 | 2500 | 1.85 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2500 | 1.85 |
| २३ | पुल मर्मत तथा सम्भार गर्ने । | स्थान | 1 | 2400 | 1.77 |  |  |  | 1 | 2400 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |
| २४ | प्रतिक्षालय निर्माण । | संख्या | 2 | 800 | 0.59 | 2 | 800 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २५ | ह्युम पाइप जडान । | संख्या | 4 | 800 | 0.59 |  |  |  |  |  |  | 4 | 800 | 0.59 |  |  |  |
| २६ | कार्यालय कम्पाउण्ड अगाडी पक्की कलभर्ड निर्माण गर्ने । | संख्या | 1 | 2400 | 1.77 | 1 | 2400 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २७ | ह्युम कलभर्ट निर्माण । | स्थान | 3 | 1000 | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 3 | 1000 | 0.74 |  |  |  |
| २८ | गहिरो ठाउँमा माटो भर्न सामान्य नाला निर्माण गर्ने कार्य । | मि. | 300 | 1000 | 0.74 |  |  |  | 300 | 1000 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |
| २९ | बाटो ग्राभेलिङ्ग गर्ने । | मि. | 500 | 2000 | 1.48 |  |  |  | 500 | 2000 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |
| ३० | बाटोको दायाँ बाँया नाला निर्माण कार्य । | स्थान | 1 | 1500 | 1.11 |  |  |  | 1 | 1500 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | **जम्मा** |  |  | **112750** | **83.37** |  | **36025** | **26.64** |  | **39080** | **28.90** |  | **17660** | **13.06** |  | **19985** | **14.78** |
| **ग.** | **आवास विकास कार्यक्रम** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन । | स्थान | 8 | 6000 | 4.44 | 2 | 1500 | 1.11 | 2 | 1500 | 1.11 | 2 | 1500 | 1.11 | 2 | 1500 | 1.11 |
| **घ.** | **व्यवसाय प्रवर्द्धन** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सूचना प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रबर्द्धन सम्बन्धि कार्य । | पटक | 55 | 3100 | 2.29 | 13 | 620 | 0.46 | 20 | 1180 | 0.87 | 12 | 780 | 0.58 | 10 | 520 | 0.38 |
|  | **जम्मा** |  |  | **3100** | **2.29** |  | **620** | **0.46** |  | **1180** | **0.87** |  | **780** | **0.58** |  | **520** | **0.38** |
| **ङ.** | **संस्थागत विकास** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | जनशक्ति विकास तालिम । | संख्या | 30 | 600 | 0.44 |  |  |  | 10 | 200 | 0.15 | 10 | 200 | 0.15 | 10 | 200 | 0.15 |
| २ | गोष्ठी । | पटक | 2 | 400 | 0.30 |  |  |  | 1 | 200 | 0.15 | 1 | 200 | 0.15 |  |  |  |
| ३ | NFRS को तालिम एव लेखा प्रणाली अध्यावधिक गर्न । | पटक | 1 | 400 | 0.30 |  |  |  | 1 | 400 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| ४ | पदपूर्ति र परिक्षा व्यवस्थापन । | आ.अ. |  | 6500 | 4.81 |  |  |  |  | 2500 | 1.85 |  | 2000 | 1.48 |  | 2000 | 1.48 |
|  | **जम्मा** |  |  | **7900** | **5.84** |  |  |  |  | **3300** | **2.44** | **11** | **2400** | **1.77** | **10** | **2200** | **1.63** |
| **च.** | **अन्य कार्यक्रम** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | विश्व बसोबास दिवस मनाउने । | पटक | 5 | 310 | 0.23 | 5 | 310 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | वार्षिक उत्सव मनाउने । | पटक | 5 | 480 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 5 | 480 | 0.35 |  |  |  |
| ३ | वार्षिक साधारण सभा र विषेश साधारण सभा गर्ने । | पटक | 2 | 800 | 0.59 | 1 | 400 | 0.30 | 1 | 400 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| ४ | प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कार्यको लागि सहयोग गर्न । | आ.अ. |  | 1000 | 0.74 | 1 | 250 | 0.18 | 1 | 250 | 0.18 | 1 | 250 | 0.18 | 1 | 250 | 0.18 |
| ५ | अतिक्रमण हटाउने । | स्थान | 5 | 1000 | 0.74 | 1 | 250 | 0.18 | 1 | 250 | 0.18 | 1 | 250 | 0.18 | 2 | 250 | 0.18 |
|  | **जम्मा** |  |  | **3590** | **2.65** |  | **1210** | **0.89** |  | **900** | **0.67** |  | **980** | **0.72** |  | **500** | **0.37** |
|  | **कुल जम्मा** |  |  | **135240** | **100** |  | **39580** | **29.27** |  | **46810** | **34.61** |  | **23770** | **17.58** |  | **25080** | **18.54** |